|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 省人力资源市场数据采集系统 | | | | | | | |
| 客户版本 | | | BLG-YUNNANSYS-20230531-SC-v1.0 | | 报告人 | | 郑乐祺 | | | |
| 日期 | | | 2023.06.02 | | 表单编号 | | BLG-YUNNANSYS-01-change-0602 | | | |
| 变更提出点：☑客户需求 □开发测试发现 □工程实施发现 □其他问题 | | | | | | | | | | |
| 变更内容：  **报表次数变化：**  一月到三月每月报表两次  其余月份每月报表一次 | | | | | | | | | | |
| 更改后希望达到目标：  不同月份对应不同报表次数 | | | | | | | | | | |
| 建议解决方案：  考虑到春节，对报表系统进行更改。 对现有的软件系统进行相应调整，并增加相关模块以支持两次数据上报；  调整技术支持团队的组成和任务分配，以应对数据处理工作量增加的情况；  优化数据传输渠道，并提高防护措施以确保数据安全。 | | | | | | | | | | |
| 变更原因：□缺陷 □功能增强 ☑新需求 | | | | | | | | | | |
| 涉及模块 | | | 前端 | | | | | | | |
| 预计工作量 | | | 两天 | | 是否变更 | | ☑是 □否 | | | |
| 优先级 | | | □特急 ☑急 □一般 □缓 | | 完成时限 | | 三天 | | | |
| 确认意见 | | | 予以更改  签字：郑乐祺 | | | | | | | |
| 变更影响范围 | | | | | | | | | | |
| 申请配置项目 | 文档 | 范围管理计划 | | | | | | | | |
| 进度管理计划 | | | | | | | | |
| 成本管理计划 | | | | | | | | |
| 变更实施人 | | 郑乐祺 | | | 申请日期 | | 2023年06月02日 | | | |
| 审批结果 | | | | | | | | | | |
| 审批意见 | | | | 同意变更 | | 审批人签字 | | 刘十二 | 日期 | 2023/06/02 |