|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 省人力资源市场数据采集系统 | | | | | | | |
| 客户版本 | | | BLG-YUNNANSYS-20230606-SC-v3.0 | | 报告人 | | 郑乐祺 | | | |
| 日期 | | | 2023.6.7 | | 表单编号 | | BLG-YUNNANSYS-02-change-0607 | | | |
| 变更提出点：☑客户需求 □开发测试发现 □工程实施发现 □其他问题 | | | | | | | | | | |
| 变更内容：  部分省市的申报流程改变 | | | | | | | | | | |
| 更改后希望达到目标：  从 监测点->(小)市->省  变成 监测点->区->市(大市)->省 | | | | | | | | | | |
| 建议解决方案：  对部门省市的申报流程进行细化，申报流程多增加一个申报到区的环节。  收集需要添加申报流程的省市名单，对此开辟新的申报流程，更改其申报权限。  增加市和企业之间的交互模块，并根据上报数据量和实时性要求，优化传输协议、网络架构等方面的设计。  增加企业和区、县级之间的交互模块，并完善数据安全机制、身份认证等方面的应用程序设计。  调整数据库结构，使其能够同时支持不同主体之间的数据共享和访问。 | | | | | | | | | | |
| 变更原因：□缺陷 □功能增强 ☑新需求 | | | | | | | | | | |
| 涉及模块 | | | 后端 | | | | | | | |
| 预计工作量 | | | 三天 | | 是否变更 | | ☑是 □否 | | | |
| 优先级 | | | □特急 ☑急 □一般 □缓 | | 完成时限 | | 四天 | | | |
| 确认意见 | | | 予以更改  签字：郑乐祺 | | | | | | | |
| 变更影响范围 | | | | | | | | | | |
| 申请配置项目 | 文档 | 范围管理计划 | | | | | | | | |
| 进度管理计划 | | | | | | | | |
| 成本管理计划 | | | | | | | | |
| 变更实施人 | | 郑乐祺 | | | 申请日期 | | 2023年06月07日 | | | |
| 审批结果 | | | | | | | | | | |
| 审批意见 | | | | 同意变更 | | 审批人签字 | | 刘十二 | 日期 | 2023/06/07 |